|  | ZJEDNODUŠENÝ PROJEKTOVÝ ZÁMĚR |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Oblast: Cestovní ruch | Zpracovala: Gabriela Rousková | Dne: 1. 2. 2017 |
|  | Název projektu: Informační systém - atraktivity v obcích Chomutovska |  |  |

| ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTOVÉM ZÁMĚRU |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cíl projektu: | Cílem projektu je: ▪ vybudovat informační systém o atraktivitách regionu Chomutovsko ▪ podpořit aktivity podmiňující další růstový potenciál cestovního ruchu na území Chomutovska ▪ spustit mobilní aplikaci upozorňující na NEJ Chomutovska |  |
| Stručný popis a zdůvodnění projektového záměru: | Stručný popis projektu: Projektový záměr zahrnuje přípravu a realizaci projektu informačního systému o atraktivitách v členských obcích svazku Chomutovsko a spuštění mobilní aplikace, která bude upozorňovat na NEJ místa/památky/zaniklé pozoruhodnosti Chomutovska, apod. Cílem je prostřednictvím jednotného informačního systému dosáhnout rozvoje navigačních a informačních systémů v členských obcích zaměřených na atraktivity cestovního ruchu (např. mapové aplikace); rozvoje vybavenosti turistických tras (např. naučné panely, interpretace dědictví). - Příprava projektového záměru v pracovní skupině - Výběr zpracovatele projektu - Realizace projektu Zdůvodnění: Na území Chomutovska jsou v některých obcích instalovány různé informační a navigační tabule, panely mj. o turistických zajímavostech. Jedná se většinou o vzájemně nepropojené systémy. Úkolem svazku obcí je v rámci přípravy projektu definovat podmínky pro zpracování kvalitního systému, který bude návštěvníka jedné obce upozorňovat na atraktivní místa/pamětihodnosti/zajímavosti v další obci, regionu, Cílem je motivovat turistu k vícedennímu pobytu, k návštěvě další obce/obcí. Systém bude využívat i moderní technologie, např. mobilní aplikace. Harmonogram projektu: - 05/2017 Projektová příprava, duben 2017 projektový záměr, květen 2017 podklady pro výběr zpracovatele projektu - 07/2017 Výběr zpracovatele projektu červenec 2017 podpis smlouvy se zpracovatelem - 03/2018 Realizace (pilotní, mobilní aplikace) říjen 2017 až březen 2018 realizace projektu |  |
|  | Počet obcí napojených na informační systém Počet: 15 členských obcí |  |
| Zadavatel projektu (organizace, jméno, kontakt): | Chomutovsko, Náměstí 1. Máje 1, 430 01 Chomutov Gabriela Rousková, 777 045 258 |  |
| Uživatel projektu: | Členské obce |  |
| Je v rámci projektu plánované VŘ | Služby | ANO / NE |
|  | Stavební práce | ANO / NE |
|  | Dodávky | ANO / NE |

| PŘEDPOKLÁDANÝ ROZPOČET A HARMONOGRAM PROJEKTU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Úkoly: | ROZPOČET v Kč |  |  |
|  | 2017 | 2018 | 2019 |
| Projektová příprava: zpracování projektového záměru v pracovní skupině, příprava a výběr zpracovatele, zpracování dokumentace, návrh systému | 60 000 |  |  |
| Propagace a prezentace | 10 000 | 50 000 | 50 000 |
| Vlastní realizace: informační systém a jeho propojení v členských obcích Výroba informačních cedulí: informační cedule 5 000,- Kč/ks, počet 20 ks | 50 000 | 50 000 |  |
| Spuštění: vlastní mobilní aplikace | 50 000 |  |  |
| Celkem / rok | 170 000 | 100 000 | 50 000 |
| Celkem / projekt | 320 000 |  |  |

| ZPŮSOB FINANCOVÁNÍ PROJEKTU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Je projekt spolufinancován z dotace? | ANO / NE Dotace z Fondu Ústeckého (č. smlouvy …..) kraje bude použita na financování projektu ve třech etapách. První etapa představuje zpracování projektové dokumentace, v druhé etapě půjde o pilotní realizaci ve třech vytipovaných obcích a třetí etapa znamená spuštění mobilní aplikace. Další pokračování realizace informačního systému ve zbylých obcích, včetně monitoringu naplnění předpokládaných parametrů a cílů bude záležet na získání finančních zdrojů. Na financování pilotní realizace včetně mobilní aplikace bude svazek žádat o dotaci z FÚK 2017. Na financování dalších etap bude hledat další vhodné zdroje. |  |  |
| Dotační titul (% dotace ze způsobilých nákladů): | Dotace z Fondu Ústeckého kraje 2017: Předmět žádosti: příprava projektu – projektová dokumentace Podmínky: Max. 70 % z celkových nákladů Žádost o dotaci podat do 15. 3. 2017. Nová žádost o dotaci z Fondu Ústeckého kraje 2018: Podmínky pravděpodobně shodné s r. 2017 Dotace z MMR, Národní program podpory CR v regionech, Podprogram Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury CR, DT 3, Rozvoj veřejné infrastruktury CR: Předmět žádosti: realizace projektu, vč. uvedení do provozu Podmínky: Max. 50 % z celkových nákladů Alokace pro Ústecký kraj/2017: 6 358 tis. Kč Žádost o dotace podat na rok 2018, prostřednictvím KÚÚK |  |  |
| Nutnost předfinancování? | ANO / NE |  |  |
|  | Bez DPH | Náklady vč. DPH |  |
| Předpokládané celkové náklady: |  | 320 000,- Kč |  |
| Předpokládaný podíl svazku: |  | Celkem: 120 000,- Kč Zpracování PD + mobilní aplikace, propagace. Fond Ústeckého kraje – vl. podíl 30 %/36 000,- Kč Pilotní realizace – financováno z rozpočtu obcí. MMR, Národní program podpory CR v regionech, Podprogram Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury CR – vl. podíl 50 % / 25 000,- Kč |  |

| Garant projektu: |  | Podpis: |  |
| --- | --- | --- | --- |